STATUS DE CORREÇÕES — SITE PULSO URBANO

Resposta ao "Relatório de Análise — Conformidade com o Plano de Trabalho, Problemas Técnicos e Lacunas de Conteúdo"

Processo FAPEMIG: APQ-02456-23 | Edital 001/2023 — Demanda Universal | CRISP/UFMG

Documento gerado em: Junho de 2026

Este documento responde, ponto a ponto, aos itens técnicos e de plataforma levantados no relatório de análise do site Pulso Urbano (junho de 2026). Os itens relativos a conteúdo de pesquisa (instrumentos primários, tese, artigo, podcast, vídeo de pitch, escopo do catálogo) não são tratados aqui por estarem fora do escopo de desenvolvimento da plataforma — ficam a cargo da equipe de pesquisa do CRISP/UFMG.

# 1. Resumo Geral

Legenda usada nas tabelas a seguir:

- ✅ Corrigido — implementado e verificado em ambiente de testes.

- 🟡 Parcial — mitigado por código, mas depende de uma ação externa (configuração de infraestrutura, conteúdo editorial) para ser concluído.

- ⏳ Pendente — ainda não endereçado.

# 2. Bugs Técnicos do Relatório (Seção 5) — Status

| # | Problema reportado | Status |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Cold start do backend (8–12s de carregamento em toda sessão nova) | ✅ Corrigido l |
| 5.2 | Busca sem feedback em tempo real (só funcionava com Enter / via URL ?q=) | ✅ Corrigido |
| 5.3 | Thumbnails ausentes (maioria dos cards mostra apenas iniciais) | ✅ Corrigido |
| 5.4 | Página /contato sem título/heading visível no topo | ✅ Corrigido |
| 5.5 | Seção "Referências e Anexos" vazia em várias postagens (ex.: postagem/238) | ✅ Corrigido |

# 3. Recomendações da Seção 8 — Itens de Plataforma

Dos itens de prioridade alta/média/baixa da Seção 8, os seguintes têm componente de plataforma (os demais — repositório de dados primários, produções científicas, podcast, vídeo de pitch — são produtos de pesquisa/conteúdo, fora do escopo de desenvolvimento):

| Item do relatório | Status |
| --- | --- |
| 8.1 — Resolver cold start do backend (keep-alive) | ✅ Corrigido |
| 8.1 — Crédito ao financiamento FAPEMIG (Edital 001/2023, APQ-02456-23) no rodapé/seção dedicada | ✅ Corrigido |
| 8.2 — Corrigir feedback da busca em tempo real em /pesquisa | ✅ Corrigido |
| 8.3 — Cadastrar imagens de capa para postagens com apenas iniciais | ✅ Corrigido |
| 8.3 — Adicionar título na página /contato | ✅ Corrigido |

# 4. Outras Melhorias de Plataforma Realizadas

Além dos itens citados diretamente no relatório, as seguintes melhorias de plataforma foram implementadas durante este ciclo de manutenção:

## 4.1 Migração e infraestrutura

- Migração do build do frontend de Vue CLI para Vite (build mais rápido e moderno).

- Sistema de autenticação de administradores movido 100% para o banco de dados — não é mais possível criar contas de admin fora do banco.

- Login agora usa token JWT no header Authorization (substitui o esquema anterior de cookie/proxy, que quebrava entre domínios diferentes do Netlify e da Vercel).

## 4.2 Segurança

- Correção de vulnerabilidade conhecida (CVE) na biblioteca de leitura de planilhas (xlsx).

- Validação de entrada reforçada em todos os endpoints administrativos.

- Lista de permissões (allowlist) para uploads no armazenamento Cloudflare R2, com URLs assinadas e conexão revisada para maior segurança.

- Limitação de taxa de requisições (rate limiting) para proteger contra abuso/força bruta no login.

## 4.3 Busca

- Implementada busca full-text (PostgreSQL, com suporte a acentuação) com fallback automático, garantindo resultados mesmo antes de migrações de banco serem aplicadas.

- Corrigido erro que fazia a busca retornar "Falha ao buscar análises" e o erro de busca no header não retornar nenhum resultado.

## 4.4 Design responsivo e temas

- Site tornado 100% responsivo para 5 tamanhos de tela: celular pequeno, celular, tablet retrato/paisagem, notebook (11–18") e desktop.

- Reformulação completa dos modos claro/escuro: modo escuro agora é preto puro (não cinza), e foi criado um novo modo de "conforto visual" (tons sépia).

- Padronização de classes/IDs e reorganização do CSS para eliminar conflitos de estilo entre páginas.

- Correção de bug de menu mobile que ficava escondido atrás do conteúdo.

- Substituição de todos os ícones (FontAwesome) por uma biblioteca mais leve (Iconify), reduzindo peso de carregamento.

## 4.5 Painel administrativo

- Corrigido bug que redirecionava o admin para a tela de login mesmo com sessão válida.

- Corrigida opção "Lembrar-me" no login, que não estava funcionando.

- Dashboard administrativo redesenhado: removido espaço vazio excessivo nos gráficos e adicionado um segundo gráfico (distribuição por categoria).

- Corrigido bug em que o campo de "estados" de uma análise era gravado incorretamente no campo de categoria.

## 4.6 Página de Contato

- Formulário de contato integrado ao EmailJS, com template de e-mail personalizado (identidade visual Pulso Urbano).

- Corrigido texto invisível no cabeçalho da página de Contato no modo claro.

## 4.7 Limpeza de código

- Removida funcionalidade e arquivos órfãos relacionados à integração com IBGE, que gerava apenas erros.

- Organização geral dos diretórios de frontend e backend.

# 5. O Que Falta — Pendências de Plataforma

Itens de código/infraestrutura ainda em aberto, em ordem de prioridade sugerida:

- Configurar serviço externo de keep-alive (ping periódico) para o endpoint /health e eliminar o cold start do backend (5.1 / 8.1).

- Adicionar crédito ao financiamento FAPEMIG (Edital 001/2023, processo APQ-02456-23) no rodapé do site (8.1).

- Validar em produção a configuração das variáveis de ambiente do novo esquema de autenticação (VITE_API_URL no Netlify, ALLOWED_ORIGIN na Vercel) após a migração do cookie/proxy para token via header.

- Avaliar divisão de bundle (code-splitting) do editor de conteúdo administrativo (chunk atual de ~3,8MB), para melhorar tempo de carregamento do painel admin.

Itens de conteúdo/pesquisa (fora do escopo de desenvolvimento, dependem da equipe CRISP/UFMG):

- Cadastrar imagens de capa para as postagens (5.3 / 8.3).

- Preencher a seção "Referências e Anexos" nas postagens, especialmente as do CRISP/UFMG (5.5 / 8.2).

- Repositório de dados primários: questionários, bancos de dados, livros de códigos e materiais complementares das pesquisas de vitimização (Meta 1 / item 6.1).

- Seção "Produções Científicas" com tese, artigo e relatórios técnicos (Metas 2–4 / item 6.2).

- Produção e publicação do podcast (Meta 6 / item 6.3).

- Vídeo de pitch (Meta 7 / item 6.5).

- Revisão do escopo do catálogo frente ao foco original em pesquisas de vitimização (Seção 7).